ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края от

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края» на 2018-2024 годы

2019 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края» на 2018-2024 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - "заинтересованные лица") (по согласованию) |
| Цель программы | кардинальное повышение комфортности, индекса качества муниципального образования Тюменцевский сельсовет, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| Задачи программы | создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенного пункта с учетом индекса качества городской среды |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края; количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2024 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края» (далее – программа) за счет всех источников финансирования составит тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет внебюджетных источников - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей |
|  | Из общего объема: 1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет внебюджетных источников - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей |
|  | 2) финансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей 3) финансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий населенного пункта - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей |
|  | За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей 4) финансирование мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей |
|  | 5) финансирование мероприятий по проведению краевых конкурсов по благоустройству - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей. 2022 год – тыс. рублей; 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация Программы должна обеспечить к концу 2024 года: повышение на 30% среднего значения индекса качества городской среды по муниципальному образованию Тюменцевский сельсовет; увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; благоустройство не менее 2 общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды; благоустройство не менее 19 дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды. Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период" |

1.  Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией Тюменцевского сельсовета, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программой, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- При проведении работ по благоустройству территории парка организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

На территории муниципального образования располагается 19 многоквартирных домов. Во всех дворовых территориях многоквартирных домов нет асфальтобетонного покрытия, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствуют места отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие объектов благоустройства придомовых территорий  многоквартирных домов,  построенных 40-50 лет назад, оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания Территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, а, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Содержание жилищного фонда  с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённого пункта.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

В муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет имеются территории общего пользования  и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- устройство освещения дворовой территории;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство озеленения мест общего пользования;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- обустройство пешеходных зон;

- благоустройство площадей и пустырей;

- иные объекты.

2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере

благоустройства на территории муниципального образования, цели и задачи по формированию современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края

2.1. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере

благоустройства на территории муниципального образования

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Тюменцевского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Администрации Тюменцевского сельсовета;

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является кардинальное повышение комфортности, индекса качества муниципального образования Тюменцевский сельсовет, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, повышение на 30% среднего значения индекса качества городской среды по муниципальному образованию Тюменцевский сельсовет; увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; благоустройство  не менее 2 общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды; благоустройство не менее 19 дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды.

Указанная цель соответствует целевым ориентирам, определенным государственной программой Алтайского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326.

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенного пункта  с учетом индекса качества городской среды.

2.3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

реализация

Программы должна обеспечить к концу 2024 года:

повышение на 30% среднего значения индекса качества городской среды по муниципальному образованию Тюменцевский сельсовет;

увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании;

благоустройство не менее 2 общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды;

благоустройство  не менее 19  дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды.

Для целей настоящей Программы:

под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная наиболее посещаемая территория общего пользования муниципального образования);

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по2024 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из  полномочий и функций по благоустройству муниципального образования Тюменцевский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования села Тюменцево.

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2024 году обеспечить благоустройство дворовых территорий исходя из минимального перечня работ и общественных территорий муниципального образования, признанных по результатам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия Программы.

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Тюменцевского сельсовета.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением  специализированных организаций.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;

- установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- устройство мемориала, памятника;

- устройство фонтана;

- устройство беседок;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство  арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;

- устройство спортивной площадки для игры в волейбол, устройство травмобезопасного покрытия (резиновое покрытие) с нанесением разметки;

- ремонт спортивных площадок для игры в баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие) с нанесением разметки, установка трибун;

- установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство  спусков с асфальтированием  дорожек    с оборудованием их металлическими поручнями;

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника, мемориала, а также оснований и подиумов под ними;

- установка памятного знака труженикам тыла, детям войны.

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн.

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  реализуется при условии обязательного финансового и трудового участия жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;

устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

озеленение территорий.

Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

При реализации муниципальной программы предусматривается:

- финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом, реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме 40 % от общей стоимости таких работ.

- привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

- проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

- срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы – не менее 30 календарных дней;

- типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях из минимального перечня работ;

- указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля;

- проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Проведение работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн-проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и в себя включает:

- титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;

- план-схему размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- лист согласования дизайн-проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Администрации сельсовета.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации сельсовета и уполномоченным представителем ТОС.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Администрацию сельсовета и (или) на официальный сайт Администрации Тюменцевского сельсовета. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Алтайского края из федерального бюджета, установленных соглашениями с Минстроем России на очередной финансовый год;

местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления;

внебюджетных источников - в соответствии с решениями заинтересованных лиц в финансовом участии в реализации проектов благоустройства.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет всех источников финансирования составит тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет внебюджетных источников - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет внебюджетных источников -  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

2) финансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) -  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

3) финансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий населенного пункта - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

4) финансирование мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований -  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

5) финансирование мероприятий по проведению краевых конкурсов по благоустройству - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей;

2021 год - тыс. рублей.

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий Программы.

По годам общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, распределяется согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы сформированы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленной в Программе цели, их концентрации и целевому использованию.

Предоставление субсидий муниципальному образованиию на реализацию соответствующих муниципальных программ и мероприятий осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов краевого бюджета на очередной финансовый год.

Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий настоящей Программы.

- Анализ рисков реализации  муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет Администрация сельсовета.

Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

6. Механизм реализации Программы

Формирование муниципальной программы на 2018-2024 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Тюменцевского  сельсовета:

  - проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Тюменцевский сельсовет (приложение 4) с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

  - утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации муниципального образования Тюменцевский сельсовет:

- муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

  - проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (Приложение 5), всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству (Приложение 6),  территорией объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Приложение 7).

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Тюменцевский сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства муниципального образования Тюменцевский сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования.

7.  Методика оценки эффективности муниципальной программы

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального и краевого бюджетов.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

– оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

M – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

– фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

– плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

– показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата – как "0";

n – количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;

–  сумма значений.

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Алтайского края "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий <1> от общего числа дворовых территорий муниципального образования <2> | % | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования <2> | % | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля благоустроенных парков от общего числа парков, расположенных в муниципальном образовании <2> | % | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным социологических исследований) <2> | % | 51 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Среднее значение индекса качества городской среды по муниципальному образованию <3> | ед. | - | N | N + 2% | N + 5% | N + 10% | N + 15% | N + 20% | N + 30% |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | % | - | 5 | 8 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды <4> | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий по муниципальному образованию, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды <4> | ед. | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 |

<1> Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.

<2> Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.

<3> Значения показателей N будут указаны после их определения Минстроем России.

<4> Плановые значения показателя по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель - кардинальное повышение комфортности, индекса качества муниципального образования Тюменцевский сельсовет, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 2018 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенного пункта с учетом индекса качества городской среды | 2018 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий (в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда") | 2018 - 2024 | Министерство; Администрация сельсовета; заинтересованные лица <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Обустройство парков | 2018 | Министерство; Администрация сельсовета <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий по муниципальному образованию | 2019 - 2024 | Министерство; Администрация сельсовета <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе выполнение работ по ремонту (восстановлению) сетей наружного освещения, озеленению, иных работ по благоустройству | 2019 - 2024 | Министерство; Администрация сельсовета <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение краевых конкурсов по благоустройству | 2019 - 2024 | Министерство; Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Порядке, установленном приложением 4 настоящей Программы | 2019 | Министерство; Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

* По согласованию.

Приложение 3

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Мероприятия по

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

1. Общие положения

  - Настоящие мероприятия разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

  - Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, разработанные с учетом  методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

  - В тексте настоящего Порядка:

- под территорией индивидуальной жилой застройки понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.

  - Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – комиссия).

  - Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.

  - В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

  - Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, приглашаются:

- представители общественных организаций;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

- лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

2.  Порядок проведения инвентаризации

  - Инвентаризация территории индивидуальной жилой застройки, проводится в срок до 1 ноября 2018 года.

  - В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.

  - При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

  - По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – паспорт) по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов.

  - Не допускается пересечение границ сопредельных территорий, не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий, инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД, проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.

  - Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

  - Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.

  - Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.

  - Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом Администрации муниципального образования.

3.  Заключительные положения

  - По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, Администрацией Тюменцевского сельсовета заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве данных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства, за счет средств данных субъектов.

  - По результатам инвентаризации территорий индивидуальнойжилой застройки администрациями муниципальных образованийзаключаются соглашения с собственниками (пользователями) жилых домов(собственниками (землепользователями) земельных участков) облагоустройстве таких территорий не позднее 2020 года в соответствии стребованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

- Приложение 5

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Перечень, наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству |
| --- | --- |
| Территории общего пользования |  |
| 1 | Уличная сцена, с.Тюменцево, в 13 метрах на юг от адреса: пер.Центральный,2 |
| 2 | Парк «Каприз», с.Тюменцево, пер.Центральный,2а |

- Приложение 6

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Перечень дворовых территорий МКД |
| --- | --- |
| 1 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,1 |
| 2 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,3 |
| 3 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,4 |
| 4 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,6 |
| 5 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,7 |
| 6 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,11 |
| 7 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,21 |
| 8 | с.Тюменцево, ул.Столбовая,24 |
| 9 | с.Тюменцево, ул.Ленина,6 |
| 10 | с.Тюменцево, ул.Барнаульская,9б |
| 11 | с.Тюменцево, ул.Барнаульская,11 |
| 12 | с.Тюменцево, ул.Барнаульская,12 |
| 13 | с.Тюменцево, ул.Барнаульская,14 |
| 14 | с.Тюменцево, ул.Молодежная,26 |
| 15 | с.Тюменцево, ул.Молодежная,28 |
| 16 | с.Тюменцево, ул.Луговая,36 |
| 17 | с.Тюменцево, ул.Луговая,40 |
| 18 | с.Тюменцево, ул.Луговая,51 |
| 19 | с.Тюменцево, пер.Центральный,3 |

- Приложение 7

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень территорий  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Перечень территорий организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |